## Slide 1: Comparativo: How Big Tech Runs Tech Projects × Lean Software Development
Julio Mattos
Gabrielli Lembeck
Mileine da Silva Freitas
Thomas Henry Steinback

## Slide 2: Contexto do Estudo
Artigo mostra como as Big Techs (Google, Meta, Microsoft etc.) gerenciam projetos.
Curiosidade: ausência do Scrum como metodologia formal.
Modelo baseado em autonomia, impacto e adaptação.

## Slide 3: Lean Software Development (Poppendieck)
Eliminar desperdícios
Entregar rápido
Construir qualidade
Aprender continuamente
Empowerment da equipe
Otimizar o todo

## Slide 4: Como as Big Techs gerenciam projetos
Times pequenos e autônomos
Processos flexíveis, não engessados
Papéis bem definidos: PM, Tech Lead, Eng. Manager, TPM
Priorização guiada por impacto e dados
Cultura de aprendizado contínuo

## Slide 5: Convergências (Big Techs × Lean)
Autonomia ↔ Empowerment
Iterações rápidas ↔ Entregar rápido
Impacto ↔ Eliminar desperdícios
Cultura de aprendizado ↔ Aprender continuamente

## Slide 6: Divergências
Lean = guia filosófico; Big Techs = práticas próprias
Big Techs rejeitam frameworks fixos (como Scrum)
Lean não define papéis; Big Techs têm funções bem especializadas

## Slide 7: Análise Crítica
Big Techs mostram que processos não precisam seguir frameworks padronizados
Lean funciona como fundamento conceitual; Big Techs adaptam à sua escala
Ambos buscam valor rápido, eficiência e qualidade

## Slide 8: Conclusão
Lean oferece os princípios → Big Techs aplicam de forma flexível
Scrum não é essencial para o sucesso
Empresas menores podem começar pelo Lean; grandes precisam adaptar e evoluir